SISTEMA DE REGISTRO DE INVENTARIO Y
MANTENIMIENTO

BOMBEROS DE SAN BERNARDO

Informe Autoevaluación Fase 1 – Proyecto APT

Estudiante: Mauricio Zenteno

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone

Sección: _______003D______

Contexto del proyecto: Bomberos de San Bernardo

# ABSTRACT

# The APT project will be developed for the San Bernardo Fire Department and aims to create a digital system to organize equipment inventory and maintenance records. The project arises from the need to keep information in a clearer, more organized and accessible way, reducing the use of scattered records and making it easier to review the status of equipment and maintenance activities.

# The work will include the collection of requirements, system and database design, development, testing and final validation. An agile work approach will be used so the team can advance in short stages, receive feedback and make adjustments during the semester.

# The expected result is a useful and realistic solution that supports the daily organization of the institution and allows the team to apply competencies related to software development, data models, project management and validation.

# RESUMEN

El proyecto APT se desarrollará para Bomberos de San Bernardo y tiene como propósito crear un sistema digital que permita organizar el inventario de equipamiento y los registros de mantenimiento. La idea nace de la necesidad de mantener la información de una forma más clara, ordenada y fácil de consultar, evitando registros dispersos y facilitando la revisión del estado de los equipos y de las actividades de mantenimiento.

El trabajo considerará el levantamiento de requerimientos, diseño del sistema y de la base de datos, desarrollo, pruebas y validación final. Se utilizará una forma de trabajo ágil para avanzar por etapas, recibir retroalimentación y realizar ajustes durante el semestre.

Como resultado, se espera obtener una solución útil y realista para apoyar la organización diaria de la institución, aplicando competencias de desarrollo de software, modelos de datos, gestión de proyectos y pruebas.

# 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT

El proyecto consiste en desarrollar un sistema para Bomberos de San Bernardo que permita llevar un registro ordenado del inventario de equipamiento y de las actividades de mantenimiento. El sistema buscará reunir en un solo lugar información que actualmente puede encontrarse distribuida en diferentes registros, de manera que sea más sencillo saber qué equipos existen, en qué estado se encuentran y qué mantenimientos se han realizado o están pendientes.

Este proyecto es relevante porque responde a una necesidad real de una organización que requiere mantener sus recursos correctamente registrados y organizados. Para la carrera de Ingeniería en Informática también representa una experiencia importante, ya que permite aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación en una situación concreta, desde el análisis de una necesidad hasta el desarrollo y validación de una solución de software.

# 2. RELACIÓN DEL PROYECTO APT CON LAS COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO

El proyecto se relaciona directamente con varias competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. Estas competencias no se utilizarán de forma aislada, sino que se complementarán durante las distintas etapas del proyecto:

- Gestionar proyectos informáticos: permitirá organizar las actividades, tiempos, prioridades y avances del proyecto de acuerdo con las necesidades de Bomberos de San Bernardo.

- Construir modelos de datos: será necesario diseñar una estructura de datos que permita registrar equipamiento, unidades, mantenciones, fechas, estados y otra información relevante.

- Desarrollar una solución de software: se aplicará al construir e integrar las funciones principales del sistema para que puedan ser utilizadas de manera sencilla.

- Realizar pruebas de validación: permitirá comprobar que el sistema funciona correctamente, detectar errores y realizar mejoras antes de la entrega.

# 3. RELACIÓN DEL PROYECTO CON MIS INTERESES PROFESIONALES

Mis principales intereses profesionales son desarrollarme en el área de datos. Me interesa trabajar con bases de datos, organización de información, análisis y herramientas que permitan transformar datos en información útil para las organizaciones.

Aunque este proyecto también incluye desarrollo de software, se relaciona con mis intereses porque será necesario diseñar una base de datos, organizar distintos tipos de registros y procurar que la información quede correctamente estructurada. Esto me permitirá fortalecer conocimientos que son importantes para mi objetivo de desempeñarme en el futuro como analista de datos, además de ampliar mi experiencia trabajando en un proyecto real.

# 4. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DENTRO DE LA ASIGNATURA

Considero que el proyecto es factible de realizar dentro de la asignatura porque puede dividirse en etapas y concentrarse primero en las funciones más importantes: registro de equipamiento, control de inventario y registro de actividades de mantenimiento. De esta manera, es posible construir una primera versión funcional dentro del tiempo disponible del semestre.

Los principales recursos necesarios son computadores para el desarrollo, herramientas de programación y base de datos, acceso a la información necesaria para levantar los requerimientos y coordinación con las personas vinculadas a Bomberos de San Bernardo.

Entre las posibles dificultades se encuentran cambios en los requerimientos, falta de información, problemas de coordinación o poco tiempo para implementar funciones adicionales. Para enfrentarlas, se priorizarán las necesidades principales, se mantendrá una comunicación constante con el equipo y se realizarán revisiones periódicas para detectar problemas con anticipación. Si alguna función secundaria no alcanza a implementarse, se dejará documentada como una mejora futura, sin afectar las funciones principales del sistema.

# 5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar un sistema para Bomberos de San Bernardo que permita registrar y organizar el inventario de equipamiento y las mantenciones y unidades, facilitando el acceso y control de la información.

Objetivos específicos

- Identificar y documentar las necesidades principales de Bomberos de San Bernardo relacionadas con inventario y mantenimiento.

- Diseñar la estructura del sistema y el modelo de datos necesario para almacenar la información de forma ordenada.

- Desarrollar las funciones principales para registrar, consultar y actualizar equipamiento, vehículos y mantenciones.

- Realizar pruebas y recibir retroalimentación para corregir errores y mejorar el funcionamiento del sistema.

# 6. PROPUESTA METODOLÓGICA DE TRABAJO

Para desarrollar el proyecto se utilizará una metodología de trabajo ágil. La idea será avanzar en etapas cortas, revisar lo realizado y realizar ajustes antes de continuar con la siguiente parte. Esto permitirá organizar mejor el tiempo y adaptarse si aparecen nuevos requerimientos durante el semestre.

1. Levantamiento de información: Conversar con los responsables del proyecto y definir qué información debe manejar el sistema.

2. Análisis y diseño: Organizar los requerimientos, diseñar la base de datos y preparar una propuesta de cómo funcionará el sistema.

3. Desarrollo: Construir las funciones principales, avanzando primero con lo más necesario para el funcionamiento del proyecto.

4. Pruebas y revisión: Probar cada función, registrar errores y realizar correcciones.

5. Validación y cierre: Presentar la solución, recibir retroalimentación final y preparar la documentación y evidencias del proyecto.

# 7. PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO APT

Plan de distribución de actividades principales durante el semestre.

| Etapa | Actividades principales | Periodo estimado | Recursos | Posibles dificultades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento | Reunir necesidades, definir el alcance del proyecto y registrar los requerimientos principales de Bomberos de San Bernardo. | 11 al 25 de septiembre | Reuniones, documentos, equipo de trabajo y comunicación con responsables del proyecto. | Información incompleta, cambios en los requerimientos o dificultades para coordinar reuniones. |
| Diseño | Diseñar el modelo de datos, la estructura general del sistema y las pantallas principales. | 26 de septiembre al 9 de octubre | Herramientas de modelado, prototipado, computador y documentación de requerimientos. | Ajustes derivados de nuevos requerimientos o cambios en la estructura propuesta. |
| Desarrollo inicial | Construir el módulo de inventario y las funciones principales de registro, consulta y actualización de información. | 10 al 30 de octubre | Entorno de desarrollo, base de datos, repositorio de código y computador. | Errores técnicos, retrasos en el desarrollo o dificultades de integración. |
| Mantenimiento | Desarrollar las funciones necesarias para registrar y controlar las actividades de mantenimiento. | 31 de octubre al 13 de noviembre | Entorno de desarrollo, base de datos y datos de prueba. | Cambios de alcance, datos faltantes o necesidad de realizar ajustes. |
| Integración y pruebas | Integrar los módulos, ejecutar pruebas, detectar errores y realizar correcciones. | 14 al 27 de noviembre | Casos de prueba, sistema integrado, equipo de trabajo y usuarios de validación. | Errores encontrados durante la integración o correcciones que requieran más tiempo. |
| Validación y cierre | Recibir retroalimentación, realizar ajustes finales, preparar documentación, evidencias y entrega del proyecto. | 28 de noviembre al 11 de diciembre | Documentación, presentación, evidencias, sistema final y retroalimentación. | Cambios de último momento o tiempo limitado para mejoras secundarias. |

# 8. PROPUESTA DE EVIDENCIAS

Documento de requerimientos y registros de reuniones: Permitirá demostrar que el proyecto se construyó a partir de necesidades reales y que el alcance fue definido antes del desarrollo.

Modelo de datos y diagramas del sistema: Permitirá evidenciar el diseño previo de la solución y cómo se organizará la información.

Prototipos o diseños de pantallas: Servirán para mostrar la evolución de la interfaz y las decisiones tomadas antes de programar las funciones finales.

Código fuente y registro de versiones: Permitirá demostrar el avance real del desarrollo y los cambios realizados durante el proyecto.

Casos de prueba y resultados: Evidenciarán que las funciones principales fueron revisadas y que los errores encontrados fueron corregidos.

Capturas, demostración o video del sistema: Permitirá mostrar de manera clara el funcionamiento de las funciones desarrolladas.

Retroalimentación y validación final: Permitirá comprobar que la solución fue revisada respecto de las necesidades planteadas y registrar mejoras posibles.

# 9. INDIVIDUAL CONCLUSIONS

This project gives me the opportunity to apply different skills from my degree in a real context. I will not only work on programming, but also on understanding a real need, organizing information, designing a database, planning activities and testing the final result.

The project can provide practical support to the San Bernardo Fire Department by helping them keep better control of their equipment inventory and maintenance records. For me, the most valuable part is that the project connects software development with data organization, which is an area that I want to continue developing in my professional career.

# 10. REFLECTION

At the beginning of Capstone, I understand that this project will require more than technical knowledge. It will also require communication, organization, teamwork and the ability to adapt when a problem appears. One of my personal goals is to improve the way I work with data and to become more confident when solving problems. Working with a real organization makes the project more challenging, but also more meaningful. I expect to learn from the mistakes and changes that happen during the semester and use that experience in future professional projects.