SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO, UNIDADES Y
MANTENIMIENTO

BOMBEROS DE SAN BERNARDO

Informe Autoevaluación Fase 1 – Proyecto APT

Estudiante: Mauricio Zenteno

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone

Sección: _______003D______

Contexto del proyecto: Bomberos de San Bernardo

# ABSTRACT

# The APT project will be developed for the San Bernardo Fire Department and aims to create a centralized web platform to manage inventory, equipment, lend company inventory, vehicles, daily check ins, maintenance, alerts and reports.

# The project arises from the need to centralize information that is currently distributed across records, spreadsheets and computers used by the different companies, improving traceability and access according to roles and permissions.

# The project will be developed using Scrum. Work will be organized through a Product Backlog in Jira and Sprints, incorporating analysis, design, development, integration, testing and the documentation required to produce functional increments.

# The expected result is a functional prototype that helps the San Bernardo Fire Department improve the organization, traceability and supervision of its operational information, and that can be tested and validated with fire department.

# RESUMEN

El proyecto APT se desarrollará para Bomberos de San Bernardo y tiene como objetivo crear una plataforma web centralizada para gestionar inventario, equipamiento, préstamos entre compañías, unidades, check in diario, mantenimiento, alertas y reportes.

La necesidad surge porque actualmente parte de la información se mantiene distribuida en registros, planillas y computadores utilizados por las distintas compañías, lo que dificulta contar con una visión centralizada y conservar la trazabilidad de las operaciones.

El proyecto se desarrollará utilizando Scrum. El trabajo se organizará mediante un Product Backlog en Jira y Sprints, incorporando dentro de cada incremento el análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación necesaria.

Como resultado, se espera obtener un prototipo funcional que ayude a Bomberos de San Bernardo a mejorar el orden, la trazabilidad y la supervisión de la información, permitiendo además validar la solución con compañia de bombero.

# 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APT

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma web centralizada para Bomberos de San Bernardo que permita gestionar inventario, equipamiento, préstamos entre compañías, unidades, check in diario y mantenimiento.

Cada compañía podrá trabajar con sus propios registros según sus permisos, mientras Comandancia podrá consultar información consolidada. El sistema también considerará alertas, reportes y exportación de información a Excel.

El desarrollo se organizará mediante Scrum y se realizará de forma incremental. Cada Sprint incorporará el trabajo necesario de análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación para obtener un incremento funcional.

Este proyecto es relevante porque responde a una necesidad real de Bomberos de San Bernardo y permitirá aplicar conocimientos de Ingeniería en Informática en un contexto concreto, desde el levantamiento de requerimientos hasta la construcción y validación de una solución.

# 2. RELACIÓN DEL PROYECTO APT CON LAS COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO

El proyecto se relaciona con varias competencias de mi perfil de Ingeniería en Informática.

| Competencia del perfil de egreso | Relación con el Proyecto APT |
| --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos | Permitirá organizar las actividades, tiempos y avances del proyecto, además de mantener una coordinación adecuada con el equipo y con Bomberos de San Bernardo. |
| Construir modelos de datos | Será necesario diseñar una base de datos que permita organizar compañías, usuarios, artículos, equipamiento, unidades, préstamos, revisiones y mantenimientos. |
| Desarrollar una solución de software | Esta competencia se aplicará en la construcción del sistema, integrando las funciones necesarias para registrar, consultar y actualizar la información según los permisos definidos. |
| Realizar pruebas de validación | Permitirá comprobar que las funciones desarrolladas cumplan los criterios de aceptación, detectar errores y realizar correcciones dentro de los Sprints y antes de la entrega final. |

# 3. RELACIÓN DEL PROYECTO CON MIS INTERESES PROFESIONALES

Mis principales intereses profesionales son desarrollarme en el área de datos. Me interesa trabajar con bases de datos, organización de información, análisis y herramientas que permitan transformar datos en información útil para las organizaciones.

Aunque este proyecto también incluye desarrollo de software, se relaciona con mis intereses porque será necesario diseñar una base de datos, organizar distintos tipos de registros y procurar que la información quede correctamente estructurada. Esto me permitirá fortalecer conocimientos que son importantes para mi objetivo de desempeñarme en el futuro como analista de datos, además de ampliar mi experiencia trabajando en un proyecto real.

# 4. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DENTRO DE LA ASIGNATURA

Considero que el proyecto es factible de realizar porque el alcance se encuentra priorizado y el desarrollo se organizará mediante Sprints de 7 días hábiles. Cada Sprint abordará un conjunto acotado de funciones, permitiendo construir y revisar incrementos durante el semestre.

Los principales recursos necesarios son computadores para el desarrollo, Jira para la gestión del Product Backlog y los Sprints, GitHub para el control de versiones, herramientas de modelado, una base de datos y acceso a la información necesaria para validar los requerimientos con Bomberos de San Bernardo.

Las principales dificultades pueden ser cambios de requerimientos, información incompleta, problemas de integración, disponibilidad limitada de la contraparte o restricciones de infraestructura. Para enfrentarlas se mantendrá el Risk Register actualizado, se priorizará el Product Backlog y se revisarán los riesgos y bloqueos durante los Sprints.

# 5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar una plataforma web centralizada para Bomberos de San Bernardo que permita gestionar inventario, equipamiento, unidades y mantenimiento, manteniendo el acceso separado por compañía y una supervisión consolidada desde Comandancia.

Objetivos específicos

- Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de Bomberos de San Bernardo.

- Diseñar la estructura de datos, los modelos funcionales y la arquitectura necesaria para la solución.

- Implementar el control de usuarios, compañías, catálogo e inventario, además de la gestión de equipamiento y préstamos entre compañías.

- Implementar unidades, check-in diario, mantenimiento y alertas; realizar pruebas, validar los resultados con Bomberos y generar reportes y exportaciones de información.

# 6. PROPUESTA METODOLÓGICA DE TRABAJO

Para desarrollar el proyecto se utilizará Scrum como marco de trabajo. El Product Backlog se mantendrá en Jira y el desarrollo se organizará en Sprints de 7 días hábiles. Mauricio Zenteno va a asumir las responsabilidades de Product Owner y Scrum Master, mientras Mauricio, Paulo Rivas y Alexander López participarán como Developers según el trabajo necesario para obtener cada incremento.

1. Sprint Planning: al inicio de cada Sprint se definirá el Sprint Goal, se seleccionarán las historias que pueden completarse y se establecerá un plan inicial de trabajo.

2. Daily Scrum: durante los días de trabajo el equipo revisará el avance hacia el Sprint Goal, identificará impedimentos y ajustará el plan cuando sea necesario.

3. Desarrollo del incremento: durante el Sprint se realizarán las actividades necesarias de análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación.

4. Refinamiento y calidad: el Product Backlog se refinará progresivamente y se utilizará una Definition of Done común para determinar cuándo una historia puede considerarse terminada.

5. Sprint Review y Sprint Retrospective: al cierre de cada Sprint se revisará el incremento y la retroalimentación recibida, y el equipo acordará mejoras para el siguiente Sprint.

# 7. PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO APT

Plan de distribución de actividades principales durante el semestre.

| Etapa | Actividades principales | Periodo estimado | Recursos | Facilitadores | Posibles dificultades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 - Definición y preparación | Cerrar documentación de Fase 1, Scrum, TRL, arquitectura inicial, requerimientos, riesgos y planificación. | 24 de septiembre al 4 de octubre | Jira, Confluence/Drive, draw.io, documentación y reuniones. | Requerimientos, Product Backlog y antecedentes entregados por Bomberos. | Información pendiente, decisiones por validar o retroalimentación docente. |
| Sprint 1 - Acceso, usuarios y catálogo | Desarrollar acceso, usuarios, roles, compañías y catálogo maestro, incluyendo controles por rol y compañía. | 5 al 13 de octubre | IDE, GitHub, Jira, Django, SQLite y entorno de desarrollo. | Historias priorizadas, criterios de aceptación y Definition of Done. | Dependencias, problemas de integración o historias que requieran mayor refinamiento. |
| Sprint 2 - Inventario, equipamiento y préstamos | Desarrollar inventario, existencias, equipamiento, entregas, devoluciones, historial y préstamos entre compañías. | 14 al 22 de octubre | IDE, GitHub, Jira, Django, SQLite y datos de prueba. | Información operativa y planillas actuales de Bomberos. | Datos incompletos, reglas operativas pendientes o problemas de trazabilidad. |
| Sprint 3 - Unidades, check-in y mantenimiento | Desarrollar unidades, kilometraje, horas, check-in diario y mantenimiento preventivo y correctivo. | 23 de octubre al 2 de noviembre | IDE, GitHub, Jira, Django, SQLite y datos de prueba. | Información de unidades y mantenimiento entregada por Bomberos. | Intervalos o datos de mantenimiento pendientes de validación. |
| Sprint 4 - Alertas, reportes e integración | Desarrollar alertas, reportes, filtros y exportación a Excel, además de integrar y verificar los módulos. | 3 al 11 de noviembre | Sistema integrado, Jira, GitHub, entorno de pruebas y casos de prueba. | Incrementos desarrollados y criterios de aceptación disponibles. | Defectos de integración, bloqueos o correcciones que requieran más tiempo. |
| Fase 3 - Validación y cierre | Realizar regresión global, validar con Bomberos, corregir y volver a probar, preparar despliegue, manuales, informe y presentación final. | 12 al 20 de noviembre | Sistema integrado, documentación, evidencias y entorno de validación. | Retroalimentación de Bomberos, evidencia de pruebas y disponibilidad del entorno. | Disponibilidad de la contraparte, infraestructura no confirmada o ajustes de última hora. |

# 8. PROPUESTA DE EVIDENCIAS

| Evidencia | ¿Qué demostrará? |
| --- | --- |
| Documento de requerimientos y trazabilidad | Permitirá demostrar que las necesidades levantadas con Bomberos fueron documentadas mediante RF/RNF y relacionadas con el Product Backlog. |
| Modelos de datos y diagramas del sistema | Evidenciarán cómo se organizan compañías, usuarios, artículos, equipamiento, unidades, préstamos y mantenimiento dentro de la solución. |
| Prototipos o diseños de pantallas | Permitirán mostrar cómo se planificó la interfaz y la navegación antes y durante el desarrollo de los incrementos. |
| Código fuente y registro de cambios | Demostrará el avance real del desarrollo mediante GitHub y los cambios asociados a las historias trabajadas. |
| Pruebas y resultados obtenidos | Permitirá comprobar que los criterios de aceptación y la Definition of Done fueron verificados y que los defectos encontrados fueron corregidos o registrados. |
| Capturas de pantalla o demostración del sistema | Servirán para mostrar el funcionamiento de los módulos de acceso, inventario, equipamiento, unidades, mantenimiento, alertas y reportes. |
| Sprint Review y validación con Bomberos | Permitirá demostrar la revisión de los incrementos, la retroalimentación recibida y los ajustes realizados durante el proyecto. |
| Informe y presentación final | Permitirá reunir y demostrar el trabajo realizado, las evidencias de los Sprints y los resultados finales del proyecto. |

# 9. INDIVIDUAL CONCLUSIONS

This project gives me the opportunity to apply different skills from my degree in a real situation. I will work not only on software development, but also on requirements, data organization, project planning, testing and documentation within a Scrum based project.

The project can be useful for the institution because it will help centralize information related to inventory, equipment, loans, vehicles and maintenance, while improving traceability and access to operational records.

For me, this project is also important because it connects software development with the organization of data, which is an area that I would like to continue developing in my professional career.

# 10. REFLECTION

At the beginning of Capstone, I understand that this project will require more than just programming knowledge. I will also need to communicate well, stay organized, work with my team and find solutions when problems appear.

One of my personal goals is to improve the way I work with information and become more confident when solving problems. Working with a real organization such as the San Bernardo Fire Department makes the project more important because the final result can be useful for them.

I hope to learn from the difficulties and changes that may appear during the project and use that experience in future projects and in my professional career.