Análisis del nivel de madurez tecnológica

Proyecto APT

Sistema de Gestión de Inventario, Unidades y Mantenimiento para Bomberos de San Bernardo

Ingenieria en Informatica

Equipo: Mauricio Zenteno, Paulo Rivas y Alexander Lopez

Cuerpo de Bomberos de San Bernardo

Fecha: Septiembre 2026

# Índice

Índice	2

1. Introducción	3

2. Objetivo del analisis TRL	3

3.1 Escala de niveles TRL	3

3.2 Criterio aplicado al proyecto	4

4. Estado actual del proyecto	4

5. Determinación del TRL actual	5

5.1 Nivel seleccionado	5

5.2 Justificación	5

5.3 Evidencia actual	5

6. TRL objetivo del proyecto	6

6.1 Nivel esperado	6

6.2 Justificación	6

7. Ruta de avance desde TRL 2 a TRL 6	6

8. Riesgos para alcanzar el TRL objetivo	7

9. Conclusiones	7

10. Referencias	8

11. Anexos	8

# 1. Introducción

El TRL es la escala utilizada para evaluar el nivel de madurez de una tecnologia desde sus principios iniciales hasta un sistema probado en un entorno operacional real

En este proyecto se utiliza para identificar el estado actual de la solucion para Bomberos de San Bernardo y definir una meta de madurez tecnologica alcanzable

El analisis consideramos el estado real del proyecto, la documentacion ya generada y las actividades que aun deben completarse, principalmente diseño, desarrollo, integracion, pruebas y validacion

# 2. Objetivo del analisis TRL

Determinar el nivel de madurez tecnologica actual del proyecto APT

Justificar el nivel seleccionado con evidencia del trabajo realizado

Definir el nivel TRL esperado al finalizar el proyecto

Establecer una ruta clara para avanzar desde el estado actual hasta el nivel objetivo

3. Marco de referencia TRL

La escala TRL considera nueve niveles de madurez tecnologica, desde los principios basicos de una tecnologia hasta un sistema real probado en un entorno operacional

## 3.1 Escala de niveles TRL

| Nivel | Descripcion resumida |
| --- | --- |
| TRL 1 | Principios basicos estudiados |
| TRL 2 | Concepto tecnologico formulado |
| TRL 3 | Prueba de concepto experimental |
| TRL 4 | Tecnologia validada en laboratorio |
| TRL 5 | Tecnologia validada en un entorno relevante |
| TRL 6 | Tecnologia demostrada en un entorno relevante |
| TRL 7 | Prototipo completo demostrado en entorno operacional |
| TRL 8 | Sistema completo certificado mediante pruebas y demostraciones |
| TRL 9 | Sistema real probado en un entorno operacional real |

## 3.2 Criterio aplicado al proyecto

La clasificacion no depende solo de la cantidad de documentos elaborados

Para avanzar de nivel debe existir evidencia de que la solucion fue formulada, diseñada, construida, integrada, probada y finalmente demostrada en un entorno relevante

Por eso el proyecto no se ubicara en un nivel superior mientras no exista una evidencia tecnica suficiente para justificarlo

# 4. Estado actual del proyecto

Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de definicion, analisis y planificacion tecnica

Existe una problematica real levantada con Bomberos de San Bernardo y ya se ha avanzado en requerimientos, Product Backlog, trazabilidad, stakeholders, actores del sistema y planificacion

Todavía no existe un prototipo funcional integrado ni una demostracion del sistema operando en un entorno relevante

| Elemento | Estado actual | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Necesidad y problema | Definido | Reuniones y levantamiento con Bomberos |
| Requerimientos | Definidos | RF y RNF consolidados |
| Product Backlog | Estructurado | Epicas, historias y criterios en Jira |
| Trazabilidad | Disponible | Matriz de trazabilidad |
| Stakeholders y actores | Definidos | Mapa, registro, matriz y actores del sistema |
| Arquitectura | En definicion | Servidor local y componentes preliminares |
| Prototipo funcional integrado | Pendiente | Aun no existe una demostracion funcional integrada |

# 5. Determinación del TRL actual

## 5.1 Nivel seleccionado

TRL 2 - Concepto tecnológico formulado

## 5.2 Justificación

El proyecto cuenta con una necesidad identificada, un contexto real de aplicacion y una solucion tecnologica

Tambien estan definidos los principales modulos del sistema, los requerimientos funcionales y no funcionales, los usuarios y los actores que interactuaran con la plataforma

Aun no existe una prueba de concepto experimental funcional ni componentes integrados que permita demostrar tecnicamente el comportamiento de la solucion

Por esta razon el TRL 2 representa de forma coherente el estado actual del proyecto

## 5.3 Evidencia actual

| Evidencia | Situacion actual |
| --- | --- |
| Requerimientos | Catalogo funcional y no funcional definido |
| Product Backlog | Epicas y historias registradas en Jira |
| Trazabilidad | Relacion entre requerimientos e historias documentada |
| Stakeholders | Mapa, registro y matriz Poder / Interes completados |
| Actores | Actores del sistema identificados y documentados |
| Arquitectura preliminar | Lineamientos de servidor local y estructura de solucion en desarrollo |

# 6. TRL objetivo del proyecto

## 6.1 Nivel esperado

TRL 6 - Tecnología demostrada en un entorno

## 6.2 Justificación

La meta es disponer de un prototipo funcional que ejecute las funciones principales de inventario, equipamiento, unidades, mantenimiento, alertas y reportes

La solucion debera integrar frontend, backend, base de datos, control de acceso, trazabilidad y los procesos principales definidos durante el levantamiento de requerimientos

Para alcanzar TRL 6 no basta con terminar la programacion

El prototipo debe estar integrado, probado y demostrado en un contexto cercano al uso real de Bomberos de San Bernardo

La validacion con la contraparte servira como evidencia de que la solucion responde a las necesidades levantada

# 7. Ruta de avance desde TRL 2 a TRL 6

| Etapa | Referencia TRL | Actividad principal | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño detallado | TRL 2 a TRL 3 | Completar casos de uso, modelo de datos y arquitectura | Modelos, diagramas y especificaciones |
| Construccion | TRL 3 a TRL 4 | Desarrollar frontend, backend y base de datos | Prototipo funcional inicial |
| Integracion | TRL 4 a TRL 5 | Conectar modulos, permisos, datos y reportes | Sistema integrado |
| Pruebas | TRL 5 | Ejecutar pruebas funcionales y de integracion | Resultados de prueba y defectos corregidos |
| Demostracion | TRL 6 | Validar el prototipo con Bomberos de San Bernardo | Demostracion y retroalimentacion en entorno relevante |

# 8. Riesgos para alcanzar el TRL objetivo

El TRL 6 es una meta alcanzable siempre que el equipo logre desarrollar e integrar el nucleo funcional dentro del periodo academico

| Riesgo | Impacto posible | Respuesta prevista |
| --- | --- | --- |
| Cambios de requerimientos | Retrabajo y aumento del alcance | Priorizar backlog y validar cambios antes de incorporarlos |
| Tiempo academico limitado | Funciones incompletas | Priorizar el nucleo funcional y trabajar por Sprints |
| Disponibilidad de la contraparte | Demoras en validaciones | Coordinar revisiones con anticipacion |
| Problemas de integracion | Retrasos y defectos | Integrar y probar durante cada Sprint |
| Infraestructura local | Dificultades de despliegue | Preparar entorno de prueba y procedimiento de respaldo |

# 9. Conclusiones

El proyecto se clasifica actualmente en TRL 2 porque el concepto tecnologico esta formulado y existe una aplicacion concreta respaldada por requerimientos y documentacion de analisis

Todavia no existe una prueba de concepto funcional integrada que permita justificar un nivel superior

Como objetivo del Capstone se propone alcanzar TRL 6 mediante la construccion de un prototipo funcional, su integracion, pruebas y demostracion en un entorno relevante para Bomberos de San Bernardo

La meta se considerara alcanzada solamente si existe evidencia de que las funciones principales fueron implementadas, probadas y integradas y que el sistema pudo ser demostrado a la contraparte

# 10. Referencias

CORFO - Nivel de Madurez de la Tecnologia TRL

Alfondo - TRL: Nivel de Madurez Tecnologica

# 11. Anexos

ReqDefinidos

https://duocuc-team-lp9r2pyt.atlassian.net/jira/software/projects/BSB/boards/67/backlog - Can’t find link

Matriz_Trazabilidad_Bomberos.xlsm

Registro_Interesados_Bomberos

Matriz de poder

Actores del sistema

Diagrama de arquitectura componente Draw.io