PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Sistema de Gestión de Inventario, Unidades y Mantenimiento

Bomberos de San Bernardo (CBSB)

Capstone - Ingeniería en Informática | Duoc UC
Equipo: Mauricio Zenteno, Paulo Rivas y Alexander López
Metodología de trabajo: Scrum
Versión 1.0 | 04 de octubre de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

El Plan de Gestión de Riesgos establece el proceso que utilizará el equipo del proyecto CBSB para identificar, evaluar, priorizar, responder y dar seguimiento a los riesgos que puedan afectar el alcance, los Sprints, la calidad, la seguridad, la operación, la infraestructura y la validación de bomberos.

Scrum se mantiene como única metodología de trabajo del proyecto. La gestión de riesgos es un proceso transversal de apoyo que acompaña el Product Backlog y los Sprints, pero no constituye una metodología paralela ni reemplaza los eventos, responsabilidades o artefactos de Scrum.

La fuente de los riesgos es Jira Risk Register. El RBS clasifica las fuentes de riesgo; la Matriz de Evaluación de Riesgos consolida Probabilidad, Impacto, severidad, prioridad, EDT afectada, responsables y una estimación colaborativa complementaria y el KPI/KRI ayuda al seguimiento del riesgo solo se modifica cuando existe evidencia de que una respuesta aplicada redujo o cambió la exposición.

Para este plan existen 40 riesgos registrados: 32 con prioridad HIGH, 7 MEDIUM y 1 HIGHEST. No se copian esos 40 riesgos en este documento para evitar versiones contradictorias.

# 2. Control de versiones

| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobación | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Mauricio Zenteno, Paulo Rivas y Alexander López | Scrum Team | Pendiente de validación académica/contraparte | 04/10/2026 | Adaptación del plan al proyecto CBSB, Scrum y fuentes vigentes de riesgos. |

# 3. Identificación del proyecto y objetivo del plan

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión de Inventario, Unidades y Mantenimiento para Bomberos de San Bernardo |
| Referencia corta | CBSB |
| Metodología de trabajo | Scrum |
| Fuente maestra de riesgos | Jira Risk Register |
| Cantidad actual de riesgos | 40 riesgos del RBS |
| Objetivo del plan | Definir criterios, responsabilidades, fuentes y frecuencia para gestionar riesgos sin duplicar el registro operativo. |

# 4. Alcance y estrategia de gestión de riesgos

El proceso de riesgos cubre las tres fases y acompaña especialmente la preparación y ejecución de los Sprints. Se consideran amenazas relacionadas con requisitos y alcance, arquitectura, seguridad, gestión Scrum, equipo, operación, calidad, infraestructura y factores externos.

Las respuestas se seleccionan según la naturaleza y exposición del riesgo.

Para amenazas se pueden utilizar las estrategias evitar, mitigar, transferir o aceptar. Si en el futuro se registran oportunidades, se podrán usar explotar, mejorar, compartir o aceptar.

El registro está compuesto por amenazas y se actualiza únicamente con evidencia o decisiones reales del equipo y la contraparte.

- Jira Risk Register mantiene el riesgo concreto, su valoración, respuesta, responsable y seguimiento.

- RBS Bomberos clasifica las causas y fuentes de riesgo en nueve categorías.

- Matriz_Evaluacion_Riesgos mantiene P/I, severidad, prioridad, EDT afectada, RACI y observaciones.

- KPI/KRI aporta señales de desempeño y alerta; no reemplaza el Risk Register.

- El Product Backlog y los eventos Scrum permiten incorporar acciones de mitigación cuando estas requieren trabajo del producto o del equipo.

# 5. Proceso de gestión de riesgos

| Proceso | Qué se realiza | Herramientas / evidencia | Fuente principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación | Registrar evento incierto, causa y efecto. Distinguir riesgo de defecto o incidente ya ocurrido. | RBS, reuniones, Refinement, planillas CBSB, Jira | Requerimientos, arquitectura, EDT, planillas y feedback |
| Evaluación | Asignar Probabilidad y Impacto en escala 1-5 y calcular severidad. | Matriz 5×5, Jira Risk Register, Matriz de Evaluación | Información disponible y criterio documentado |
| Priorización | Ordenar la atención según severidad, prioridad, impacto al Sprint Goal y criticidad. | Bandas LOW / MEDIUM / HIGH / HIGHEST | Jira y Matriz de Evaluación |
| Respuesta | Definir mitigación, evitación, transferencia o aceptación; responsable y acción de contingencia cuando corresponda. | Acción de mitigación, Jira, Product Backlog | Scrum Team, contraparte y responsables técnicos |
| Seguimiento | Revisar señales, bloqueos, KRI, estado de respuesta y evidencia. Actualizar residual solo después de aplicar controles. | Jira, KPI/KRI, pruebas, evidencias de Sprint | Jira, pruebas, repositorio y documentos vigentes |
| Materialización | Si el riesgo ocurre, tratarlo como incidencia/defecto cuando corresponda y mantener la trazabilidad con el riesgo original. | Bug/incidente Jira, evidencia, re-prueba | Versión afectada, prueba y decisión registrada |

# 6. Roles y responsabilidades

La asignación de personas y actores se mantiene en Jira y en la Matriz de Evaluación.

| Rol | Responsabilidad en la gestión de riesgos | Aplicación en CBSB |
| --- | --- | --- |
| Responsable / Risk Owner | Vigila el riesgo, impulsa la respuesta, mantiene el seguimiento y alerta cambios relevantes. | Mauricio, Paulo o Alexander según el riesgo. |
| Aprobador | Actor con autoridad para aceptar o validar una decisión de respuesta cuando el riesgo lo requiere. | Comandancia CBSB, Administración, Equipo Capstone, Scrum Team o Docente Duoc UC según la naturaleza del riesgo. |
| Consultado | Aporta conocimiento especializado antes de decidir o ejecutar una respuesta. | Backend, Frontend/Backend, Documentación/Requerimientos, Administrador Técnico CBSB, Material Menor, Material Mayor/Mantenimiento, Área operativa CBSB u otros roles reales. |
| Informado | Recibe el estado o la decisión cuando el riesgo puede afectarlo o requiere visibilidad. | Scrum Team, Comandancia CBSB, Administrador Técnico CBSB o Docente Duoc UC, según corresponda. |
| Product Owner | Mantiene el orden del Product Backlog y participa en decisiones que afecten valor, prioridad o alcance del producto. | Mauricio Zenteno. |
| Scrum Master | Facilita Scrum, ayuda a visibilizar impedimentos y evita que la gestión de riesgos se convierta en un proceso paralelo que bloquee al equipo. | Mauricio Zenteno. |
| Developers | Identifican riesgos técnicos y operativos, proponen respuestas, ejecutan controles y aportan evidencia. | Mauricio, Paulo y Alexander según el trabajo necesario del incremento. |

# 7. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

El RBS vigente contiene nueve categorías. No se duplica aquí el detalle de los 40 riesgos; se presenta la estructura y la cantidad actual por categoría como referencia de control.

| Categoría RBS | Cantidad actual | Ejemplos de exposición |
| --- | --- | --- |
| 1. Requisitos y alcance | 4 | Ambigüedad, cambios de alcance, reglas no validadas, criterios insuficientes |
| 2. Técnico y arquitectura | 5 | Integración, modelo de datos, carga inicial, rendimiento, migraciones |
| 3. Seguridad y acceso | 4 | Aislamiento por compañía, permisos, autenticación, secretos |
| 4. Gestión Scrum y planificación | 5 | Sobrecarga del Sprint, estimaciones, bloqueos, orden del backlog, seguimiento |
| 5. Equipo | 4 | Disponibilidad, conocimiento concentrado, sobrecarga individual, coordinación |
| 6. Operación | 6 | Stock, series, préstamos, unidades, alertas, reportes |
| 7. Calidad y pruebas | 4 | Cobertura, defectos tardíos, regresiones, evidencia DoD |
| 8. Infraestructura y despliegue | 4 | Servidor, conectividad, respaldo/restauración, configuración |
| 9. Externos | 4 | Disponibilidad de Bomberos, cambios internos, información tardía, contingencias |
| TOTAL | 40 | Fuente maestra: Jira Risk Register |

# 8. Escala de Probabilidad, Impacto y severidad

La valoración inherente utiliza una escala cualitativa de 1 a 5. Estos valores se usan para priorizar; no representan probabilidades estadísticas medidas.

| Valor | Probabilidad | Impacto orientativo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Raro / remoto | Efecto menor, absorbible sin comprometer criterios esenciales. |
| 2 | Improbable | Ajuste localizado de esfuerzo o documento, sin poner en peligro el incremento. |
| 3 | Posible | Retrabajo o retraso visible; puede afectar una función del Sprint. |
| 4 | Probable | Amenaza el Sprint Goal, la integridad o una validación importante. |
| 5 | Casi seguro / muy probable | Compromete continuidad, seguridad crítica o viabilidad del objetivo académico/producto. |

Severidad = Probabilidad × Impacto. Las bandas vigentes son: 1-4 LOW/Bajo; 5-9 MEDIUM/Medio; 10-16 HIGH/Alto; 17-25 HIGHEST/Crítico.

| P \ I | Insignif. 1 | Menor 2 | Moderado 3 | Signific. 4 | Severo 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casi seguro 5 | 5 MEDIUM | 10 HIGH | 15 HIGH | 20 HIGHEST | 25 HIGHEST |
| Probable 4 | 4 LOW | 8 MEDIUM | 12 HIGH | 16 HIGH | 20 HIGHEST |
| Posible 3 | 3 LOW | 6 MEDIUM | 9 MEDIUM | 12 HIGH | 15 HIGH |
| Improbable 2 | 2 LOW | 4 LOW | 6 MEDIUM | 8 MEDIUM | 10 HIGH |
| Raro 1 | 1 LOW | 2 LOW | 3 LOW | 4 LOW | 5 MEDIUM |

# 9. Estado de priorización actual

| Prioridad | Cantidad | Criterio |
| --- | --- | --- |
| HIGHEST / Crítico | 1 | Severidad 17-25 |
| HIGH / Alto | 32 | Severidad 10-16 |
| MEDIUM / Medio | 7 | Severidad 5-9 |
| LOW / Bajo | 0 | Severidad 1-4 |
| TOTAL | 40 | Corte del registro utilizado para este plan |

# 10. Técnica complementaria: Planning Poker para riesgos

La planning Poker de la Matriz de Evaluación se utiliza como apoyo para discutir la exposición y incertidumbre. No sustituye la valoración de Jira y no se confunde con los Story Points del Product Backlog.

- Participantes: Mauricio, Paulo y Alexander.

- El Puntaje Final aparece cuando existen al menos dos votos; se utiliza la mediana de los votos disponibles y, si el resultado queda entre dos cartas, se utiliza la carta superior para no subestimar.

- Si aparece ? o ∞, el resultado queda como REVISAR y el equipo debe discutir el riesgo antes de fijar la estimación.

- El resultado es evidencia de consenso del equipo; Probabilidad, Impacto, Severidad y Prioridad continúan siendo los campos operativos del Risk Register.

# 11. Relación con la EDT

Cada riesgo puede vincularse a uno o actividades de la EDT ese vínculo ayuda a identificar qué parte del proyecto puede verse afectada y qué trabajo debe revisarse cuando cambie la exposición.

| Ejemplo de vínculo | Uso |
| --- | --- |
| 1.1.2 Requerimientos RF/RNF / 1.2.2 Product Backlog | Riesgos de requisitos, alcance y criterios de aceptación. |
| 1.3.1 Arquitectura / 1.3.3 Modelo de datos | Riesgos técnicos, integración y persistencia. |
| 1.5 y 1.8 Sprints | Riesgos de capacidad, integración, calidad y operación durante incrementos. |
| 1.9 Validación y cierre | Riesgos de validación, despliegue, respaldo/restauración y entrega. |
| Transversal | Riesgos externos que pueden afectar varias áreas. |

# 12. Periodicidad y relación con Scrum

La revisión se integra a los eventos y actividades normales de Scrum, y se actualiza inmediatamente cuando aparece una señal.

| Momento | Revisión de riesgos | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- |
| Refinement | Revisar dependencias, dudas, riesgos y preparación de las historias próximas. | Historia refinada, vínculos, KRI o riesgo actualizado si corresponde. |
| Sprint Planning | Revisar capacidad, riesgos HIGH/HIGHEST relevantes y condiciones que puedan amenazar el Sprint Goal. | Sprint Goal, selección viable, riesgos visibles y acciones necesarias. |
| Daily Scrum | Tratar bloqueos o cambios de exposición que afecten el plan del Sprint. No es un reporte de riesgos separado. | Jira actualizado y acción visible. |
| Durante el Sprint | Actualizar al aparecer un trigger, una incidencia, un cambio de alcance o nueva evidencia. | Risk Register, prueba, bug/incidente, decisión o evidencia vinculada. |
| Sprint Review | Revisar cómo riesgos o respuestas afectaron el incremento y el producto. | Feedback y ajustes del Product Backlog/riesgos. |
| Sprint Retrospective | Revisar riesgos de coordinación, calidad, proceso y mejoras del equipo. | Acción de mejora concreta para el siguiente Sprint. |
| Validación y cierre | Revisión global, residual, respaldo/restauración y riesgos pendientes de entrega. | Estado final de riesgos, evidencia y pendientes. |

# 13. KPI y KRI para el seguimiento

El proyecto tiene seguimiento KPI y KRI cómo se utiliza dentro del proceso de riesgos. Los KPI describen desempeño o resultados, mientras los KRI advierten exposición o condiciones que requieren atención.

| Tipo | Indicadores de referencia | Uso |
| --- | --- | --- |
| KPI | Sprint Goal logrado/no logrado; historias Done, pruebas aprobadas, cobertura de verificación. | Evaluar resultados y calidad con evidencia, sin convertir Story Points en productividad individual. |
| KRI | Bloqueos activos,defectos críticos abiertos, dependencias sin resolver; respaldo/recuperación. | Alertar sobre condiciones que pueden elevar la exposición o impedir Done/validación. |

# 14. Riesgo residual y cierre de respuestas

El riesgo representa la exposición que permanece después de aplicar una respuesta. No se reduce automáticamente por haber escrito una acción de mitigación.

- Ejemplos de evidencia válida: prueba aprobada, configuración aplicada, validación de Bomberos, restore ejecutado, revisión de permisos.

- Si el riesgo se materializa, se conserva el riesgo original y se registra la incidencia, defecto o decisión asociada.

- Un riesgo se cierra solo cuando ya no existe la exposición relevante o cuando la aceptación queda explícitamente registrada por el actor con autoridad correspondiente.

# 15. Fuentes maestras y control documental

| Fuente | Función | Regla de actualización |
| --- | --- | --- |
| Jira Risk Register | Fuente maestra de los 40 riesgos concretos, valoración, respuesta, responsable y estado. | Actualizar primero aquí los cambios operativos del riesgo. |
| RBS Bomberos + Diagrama RBS | Clasificación de fuentes de riesgo. | Solo cambia si cambia la estructura de categorías. |
| Matriz_Evaluacion_Riesgos | P/I, severidad, prioridad, EDT afectada, RACI, observaciones y Planning Poker complementario. | Mantener sincronizada con Jira. |
| Bomberos KPI y KRI | Indicadores de desempeño y alerta. | Actualizar desde evidencias y fecha de corte. |
| EDT / Diccionario EDT | Trabajo o etapa afectada. | Cambiar solo si cambia realmente la estructura del proyecto. |
| Product Backlog / Jira | Acciones de mitigación que requieren trabajo del producto o del Sprint. | Refinar y priorizar por Product Owner/Scrum Team. |

# 16. Regla de actualización y control

Ante un cambio se registra fecha, responsable, motivo, evidencia y artefactos afectados. Se actualiza primero la fuente maestra y después las referencias.

El presente plan debe revisarse cuando cambien la escala de evaluación, las categorías RBS, las responsabilidades de aprobación/consulta, las herramientas de seguimiento o la forma acordada de integrar riesgos en los Sprints. Los cambios rutinarios de un riesgo individual se mantienen en Jira y no obligan a emitir una nueva versión de este documento.

# 17. Documento confirmacion

| Rol | Nombre / estado |
| --- | --- |
| Elaborado por | Mauricio Zenteno, Paulo Rivas y Alexander López |
| Scrum Team | Revisión interna del contenido y coherencia con Scrum |
| Product Owner / Scrum Master | Mauricio Zenteno |